## Slide 1: P6- RENCANA PENGEMBANGAN PRODUK & JAMINAN KUALITAS SOFTWARE
Manajemen Kualitas Perangkat Lunak IT-PENS @2010

## Slide 2: Outline
Pendahuluan
Tujuan Rencana Pengembangan dan Jaminan Kualitas Software
Unsur Rencana Pengembangan
Unsur Rencana Jaminan Kualitas Software
Pengembangan & Perencanaan Kualitas untuk Proyek Internal Kecil
Ringkasan

## Slide 3: 1. Pendahuluan, tujuan Mempelajari bab ini
Menjelaskan tujuan dari rencana pengembangan dan perencanaan kualitas.
Menyebutkan unsur perencanaan kualitas
Menyebutkan macam resiko software yang utama
Menjelaskan proses dari manajemen resiko software
Mendiskusikan kepentingan dari pengembangan dan perencanaan kualitas terhadap software kecil.
Mendiskusikan kepentingan dari pengembangan dan perencanaan kualitas terhadap proyek internal

## Slide 4: 2. Tujuan Rencana Pengembangan dan Jaminan Kualitas Software
Mempersiakan pondasi yang kokoh untuk beberapa hal berikut :
  Jadwal kegiatan pengembangan
  Jadwal penyelesaian tepat waktu sebuah proyek
  Perkiraan sumber daya manusia dan biayanya
  Perekrutan anggota tim dan alokasi sumber daya untuk pengembangan
  Memecahkan resiko pengembangan
  Penerapan kegiatan yang dibutuhkan SQA
  Menyediakan manajemen jenis data yang diperluakan untuk pengawasan proyek

## Slide 5: 3. Unsur Rencana Pengembangan Proyek (1)
1. Produk Proyek
  Dokumen software
  Produk software
  Pelatihan
2. Interface Proyek
  Interface dengan paket software dan hardware yang telah ada
  Interface dengan tim pengembangan software dan hardware yang lain.

## Slide 6: 3. Unsur Rencana Pengembangan Proyek (2)
3. Metodologi
4. Standar dan Pengembangan Software
5. Milestone (waktu kejadian penting)

## Slide 7: 3. Unsur Rencana Pengembangan Proyek (3)
6. Pemetaan terhadap proses pengembangan
  Perkiraan lama kegiatan
  Rangkaian logika pada masing-masing kegiatan
  Tipe dari sumber daya profesional yang diperlukan
7. Organisasi Staf Proyek
  Struktur organisasi : tim proyek, tugas, anggota tim lainnya (pekerja sub kontraktor sementara)
  Nama ketua dan anggota tim.
  Kebutuhan profesional : sertifikasi, pengalaman bahasa program, tool pengembangan tertentu, produk software tertentu.
  Jumlah anggota tim per periode berdasarkan jadwal.

## Slide 8: 3. Unsur Rencana Pengembangan Proyek (4)
8. Fasilitas Pengembangan
  Hardware, software, tool pengembangan, ruang kantor & item yg lain
9. Resiko Pengembangan
  Gap teknologi, kurangnya staf, ketergantungan antar elemen organisasi
10. Metode Pengawasan
  Untuk mengawasi proyek, manajer dan manajemen menerapkan rangkaian kegiatan pengawasan
11. Perkiraan Biaya Proyek

## Slide 9: 4. Unsur Rencana Jaminan Kualitas Software
Daftar tujuan jaminan kualitas
Perencanaan pemeriksaan kegiatan
Perencanaan uji coba software
Perencanaan uji coba untuk pengembang software eksternal
Pengelolaan prosedur dan pengelolaan tool

## Slide 10: 5. Pengembangan & Perencanaan Kualitas untuk Proyek Internal atau Proyek Kecil
Apakah sebuah proyek hanya membutuhkan 40 hari kerja dan dikerjakan satu orang profesional dan keseluruhan akan selesai dalam 12 minggu ?
Apakah proyek dapat dilaksanakan oleh tiga profesional dimana total investasinya 30 orang-hari kerja dan keseluruhan selesai dalam 5 minggu ?
Notes: <number>

## Slide 11: Keuntungan merencanakan proyek
Pemahaman yang meliputi banyak hal tentang pekerjaan dapat dicapai.
Tanggung jawab yang lebih tinggi dalam hal kewajiban menghadiri pertemuan/rapat dapat dipenuhi
Lebih mudah bagi manajemen dan pelanggan untuk membagi pengawasan sebuah proyek dan mengidentifikasikan penundaan yang tidak terduga pada awal waktu.
Pemahaman dan penghormatan yang lebih baik terhadap daftar kebutuhan dan timetible yang telah disepakati antara pengembang dan pelanggan.

## Slide 12: Hasil dari Perencanaan Pengembangan
Produk dari proyek, hasil yang akan diserahkan “deliverable”
Benchmarking proyek
Resiko pengembangan
Perkiraan biaya proyek.

## Slide 13: 6. Ringkasan
Jelaskan tujuan dari pengembangan dan perencanaan kualitas !
Sebutkan elemen-elemen rencana pengembangan !
Sebutkan elemen-elemen rencana jamina kualitas !
Sebutkan jenis resiko utama pembuatan software !