## Slide 1: P10- PENERAPAN TESTING SOFTWARE
Manajemen Kualitas Perangkat Lunak IT-PENS @2010

## Slide 2: Outline
Menggambarkan proses dari perencanaan dan perancangan testing
Mendiskusikan sumber dari kasus testing beserta keuntungan dan kerugiannya
Mendata tipe utama dari testing software otomatis
Mendiskusikan keuntungan dan kerugian dari testing otomatis yang terkomputerisasi sebagai perbandingan dengan testing manual
Menjelaskan penerapan testing versi alpha dan beta dan mendiskusikan keuntungan dan kerugiannya.

## Slide 3: Proses Testing
Proses perencanaan, perancangan dan performa dari testing ditangani seluruhnya dalam proses pengembangan software
Kegiatan diawali menjadi beberapa fase, diantaranya :
  Diawali perancangan
  Diakhiri software diinstall pada sisi pelanggan

## Slide 4: Gambaran Proses Testing (1)
Menentukan Metodologi Testing
Merencanakan Testing
Merancang Testing
Melakukan Testing

## Slide 5: 1. Isu Utama dalam Menentukan Metodologi Testing
Strategi testing software
Kesesuaian testing degan standar kualitas software yang dibutuhkan

## Slide 6: Contoh standar kualitas proyek
Paket software untuk RS membutuhkan standar kualitas software yang tertinggi, berdasarkan kemungkinan konsekuensi akibat rusaknya software
Paket software untuk menangani masukan informasi dari program pelatihan karyawan dapat dilakukan dengan standar kualitas menengah karena diasumsikan kegagalam dalam uang relatif kecil
Paket software yang dikembangkan untuk perusahaan yang besar membutuhkan standar kualtias yang lebih tinggi ketimbang paket software yang dicustom terutama untuk pelanggan tunggal

## Slide 7: Klasifikasi kerusakan akibat kesalahan software
Kerusakan terhadap pelanggan atau pengguna | 
Tipe Kerusakan | Contoh
Membahayakan keselamatan kehidupan manusia | Sistem monitoring pasien rumah sakit
 | Sistem persenjataan luar angkasa
Mempengaruhi penggunaan fungsi organisasi yang penting dan tidak ada sistem pengganti | Penjualan sistem e-business
 | Sistem inventori multi-ware house
Berakibat terhadap fungsi dari sebuah perusahaan sen | Peralatan elektronik yang terkomputerisasi

## Slide 8: Klasifikasi Kerugian terhadap Pengembang Software
Kerugian terhadap pengembang software | 
Tipe Kerusakan | Contoh
Kerugian keuangan | Kerusakan yang mengakibatkan luka fisik
 | Kerusakan yang dibayar oleh organisasi karena mall fungsi
 | Pengembalian uang pembelian dari pelanggan
 | Pembiayaan yang tinggi terhadap perbaikan sistem
Kerugian non kuantitatif | Dampak terhadap penjualan mendatang
 | Mengurangi penjualan saat ini

## Slide 9: Penentuan Strategi Testing Software
Apakah menggunakan big bang,/ incremental
Bagian mana yang seharusnya di test menggunakan white box testing ?
Bagian mana yang seharusnya dilakukan berdasarkan testing otomatis

## Slide 10: Perencanaan Testing
Apa yang ditest
source mana yang akan di test
Siapa yang melakukan test
Dimana dilakukan test
Kapan mengakhiri test
Unit test
Integration test
System test

## Slide 11: Apa yang ditest ???
Apakah benar melaksanakan testing unit untuk sebuah modul yang terdiri dari 98% software reused ?
Apakah unit test memang diperintahkan untuk menangani sebuah modul sederhana yang berulang-ulang digunakan oleh team developer dalam kurun waktu 3 tahun ?
Bagian modul mana yang dijadikan unit testing ?
Integrasi yang mana yang di test ?

## Slide 12: Siapa yang melakukan testing ?
Integration testing, khususnya unit testing dilakukan oleh tim pengembang software
System testing, biasanya dilakukan oleh tim testing independen (internal atau external konsultan)
Dalam sistem software yang besar, tim testing dapat direkrut untuk melakukan testing

## Slide 13: Software Test Plan (STP)
1 | Lingkup dari testing
1.1 | Paket software yang akan ditest (nama, versi dan perbaikan)
1.2 | Dokumen yang menyediakan dasar dari perencanaan testing (nama dan versi dari tiap dokumen)
2 | Lingkungan testing
2.1 | Tempat testing
2.2 | Hardware dan konfigurasi organisasi yang dibutuhkan
2.3 | Partisipasi organisasi
2.4 | Orang yang berkedudukan/berpengaruh yang dibutuhkan
2.5 | Persiapan dan pelatihan yang diperlukan oleh tim testing

## Slide 14: Software Test Plan (STP)
3 | Perincian testing
3.1 | Identifikasi testing
3.2 | Tujuan testing
3.3 | Referensi berseberangan terhadap rancangan dokumen yang relevan dan kebutuhan dokumen
3.4 | Kelas testing
3.5 | Level testing (unit, integrasi, sistem)
3.6 | Kebutuhan kasus testing
3.7 | Kebutuhan kusus (pengukuran terhadap response time, kebutuhan keamanan)
3.8 | Data yang akan dicatat

## Slide 15: Software Test Plan (STP)
4 | Jadwal testing (untuk masing-masing test/ group test) termasuk perkiraan waktu
4.1 | Persiapan
4.2 | Testing
4.3 | Perbaikan kesalahan
4.4 | Testing mundur

## Slide 16: Template Laporan Testing
1 | Testing identifikasi, tempat, jadwal dan partisipan
1.1 | Testing identifikasi software (nama, versi, perbaikan)
1.2 | Dokumen yang menyediakan dasar testing (nama, versi tiap dokumen)
1.3 | Tempat testing
1.4 | Waktu mulai dan selesai untuk tiap bagian testing
1.5 | Anggota tim testing
1.6 | Partisipan yang lain
1.7 | Waktu yang diperlukan untuk melakukan testing

## Slide 17: Template Laporan Testing
2 | Lingkungan testing
2.1 | Konfigurasi hardware dan perusahaan
2.2 | Persiapan dan Pelatihan sebelum testing
3 | Hasil testing
3.1 | Identifikasi testing
3.2 | Hasil kasus testing
 | Identifikasi kasus testing
 | Identifikasi tester
 | Hasil nya : OK atau Gagal
 | Jika gagal: gambaran yang jelas dari hasilnya/ permasalahan

## Slide 18: Template Laporan Testing
4 | Tabel kesimpulan untuk total keseluruhan kesalahan, sebarannya dan tipe nya
4.1 | Kesimpulan dari testing yang dilakukan
4.2 | Perbandingan dengan hasil testing sebelumnya
5 | Kejadian khusus dan usulan/pendapat tester
5.1 | Kejadian khusus dan tanggapan yang tidak terperkirakan
5.2 | Penemuan permasalahan selama testing
5.3 | Usulan untuk perubahan lingkungan testing termasuk persiapan testing
5.4 | Perubahan untuk perubahan atau perbaikan dalam prosedur testing dan file kasus testing